Приложение №2

ПЛАН - ГРАФИК

реализации экспериментального проекта по совершенствованию организации питания обучающихся

в МОУ «СОШ № 10 г. Чебоксары»  на 2010 – 2011 учебный год

| № | Наименование мероприятия | Дата начала | Дата окончания | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Укрепление материально-технической базы школьных столовых |
| 1 | Проведение инвентаризации помещений школьной столовой, инженерных коммуникаций и других составляющих, составление техпаспорта пищеблока | сентябрь 2010 | сентябрь 2010 года | Михайлова В.К., зам.директора по АХР |
| 2 | Проведение ремонтных работ в школьном пищеблоке | сентябрь 2010 | декабрь 2010 года | Михайлова В.К.., зам. директора по АХР |
| 3 | Подготовка технических спецификаций для закупки технологического оборудования в школьный пищеблок | сентябрь 2010 | сентябрь 2010 | Горшкова Т.А., зав. производством |
| 4 | Заключение контрактов на поставку технологического оборудования в школу | сентябрь 2010 | октябрь 2010 года | Кумалькова С.В. директор |
| 5 | Поставка технологического оборудования в школьный пищеблок | сентябрь 2010 | октябрь 2010 года | Горшкова Т.А.,зав. производством |
| 6 | Установка, монтаж и пусконаладочные работы технологического оборудования пищеблоков пилотных школ. | октябрь 2010 | ноябрь 2010 года | Михайлова В.К.., зам. директора по АХР Горшкова Т.А.., зав. производством |
| 7 | Участие в оперативном совещании на объекте установки оборудования | сентябрь 2010 | ноябрь 2010 года | Михайлова В.К.., зам. директора по АХР Горшкова Т.А., зав. производством |
| 8 | Проведение группового обучения по эксплуатации нового кухонного оборудования | сентябрь 2010 | ноябрь 2010 года | Мазаева Т.В.., зам.директора по УВР |
| 9 | Подготовка технических спецификаций по установке в школьной столовой фильтра глубокой очистки на входе забора питьевой воды | сентябрь 2010 | сентябрь 2010 года | Михайлова В.К.., зам. директора по АХР |
| 10 | Поставка, установка, монтаж и пусконаладочные работы по установке и эксплуатации фильтров глубокой очистки на входе забора питьевой воды | сентябрь 2010 | ноябрь 2010 года | Михайлова В.К.., зам. директора по АХР |
| 11 | Подготовка технических спецификаций по внедрению в школе системы безналичного расчета посредством выдачи обучающимся персональных электронных карт | сентябрь 2010 | сентябрь 2010 года | Мазаева Т.В.., зам.директора по УВР |
| 12 | Поставка в школу оборудования для системы безналичного расчета посредством выдачи обучающимся персональных электронных карт, установка, монтаж и пусконаладочные работы | сентябрь 2010 | ноябрь 2010 года | Михайлова В.К.., зам. директора по АХР |
| 13 | Проведение группового обучения в школе по эксплуатации нового электронного оборудования | сентябрь 2010 | ноябрь 2010 года | Мазаева Т.В.., зам.директора по УВР |
| 14 | Заседание рабочей группы по вопросу «Результаты исполнения муниципальных контрактов по поставке, демонтажу и монтажу кухонного оборудования школьных пищеблоков, проведение ремонтно-строительных работ в пищеблоках школьных столовых» | октябрь 2010 года | декабрь 2010 года | Кумалькова С.В. директор |